1

| pbi | kết luận | sp dự kiến | căn cứ hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| cf01 | chốt | 3 | sẵn sàng mốc tham chiếu |
| cf02 | chốt | 5 | sau cf01 mã xác nhận |
| cf03 | chưa chốt | chưa ước lượng | phiếu 3 5 5 8: làm rõ quy tắc ngoài trường điểm hợp lệ và xử lý địa chỉ |
| cf04 | chưa chốt | chưa ước lượng | phiếu 5 8 8 13: phụ thuộc cf02 cf03 làm rõ trạng thái đơn vai trò cập nhật và giao nhận |
| cf06 | chưa chốt | chưa ước lượng | phiếu 5 8 13 13: làm rõ sla cổng qr timeout xác nhận giao dịch và đối soát |
| cf08 | không sẵn sàng | 13 tạm thời | thiếu ac xác định điều kiện hủy trạng thái hoàn tiền và lỗi timeout trước khi ước lượng lại |
| cf05 | chốt có điều kiện | 5 | chỉ đưa vào sau khi cf04 đủ rõ và hoàn thành |
| cf07 | chốt có điều kiện | 3 | phụ thuộc cf06 chỉ đưa vào khi thanh toán qr ổn định |
| cf09 | chưa sẵn sàng | 3 tạm thời | làm rõ quy tắc sửa xóa đánh giá ưu tiên thấp |

2

sprint goal: tạo được luồng dùng thử an toàn từ xem thực đơn còn món đến tạo đơn và nhận mã xác nhận để sinh viên có thể đặt món tại hai căn tin trong môi trường thử nghiệm

phạm vi đề xuất : cf01 (3 sp) + cf02 (5 sp) = 8 sp cf02 chỉ được kéo vào nếu developers xác nhận ac tích hợp và kiểm thử nằm trong capacity nếu không hoàn thành cf01 và làm phần chuẩn bị kiểm thử có thể kiểm chứng cho luồng đặt món không tuyên bố goal hoàn tất

ngoài sprint backlog: cf03 04 do thiếu quy tắc cf06 do thiếu sla qr cf08 thiếu ac cf05 07 phụ thuộc các pbi trước cf09 thiếu quy tắc và ưu tiên thấp không đưa qr vào phạm vi trước khi làm rõ lỗi timeout và xác nhận giao dịch

dod: acceptance criteria đạt code review kiểm thử chính và kiểm thử lỗi triển khai môi trường thử không còn lỗi nghiêm trọng chỉ pbi đạt toàn bộ dod mới được tính done và cộng vào velocity

3

| thành viên | giờ gốc | gián đoạn | capacity ròng |
| --- | --- | --- | --- |
| lan | 10 × 6 = 60 | hỗ trợ 6 giờ | 54 giờ |
| minh | 8 × 6 = 48 | không | 48 giờ |
| ngọc | 10 × 5 = 50 | họp 5 giờ | 45 giờ |
| phúc | 9 × 6 = 54 | tích hợp cũ 8 giờ | 46 giờ |
| tổng | 212 giờ | 24 giờ | 193 giờ |

nếu minh nghỉ thêm 2 ngày: giảm 12 giờ capacity đội còn 181 giờ (giảm 62% so với 193 giờ) đây là giờ khả dụng để lập kế hoạch không quy đổi trực tiếp thành sp

task breakdown

| pbi | task | phụ thuộc | phối hợp | chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cf01 | xác định ac món còn hết dựng api thực đơn dựng màn hình kiểm thử danh sách và trạng thái hết món | dữ liệu menu | lan minh ngọc | minh api lan ui ngọc test |
| cf02 | chốt ac tạo đơn thiết kế api tạo đơn sinh mã xác nhận nối màn hình kiểm thử tạo đơn lỗi | cf01 | minh lan ngọc phúc | minh api lan ui phúc tích hợp ngọc test |
| tích hợp dod | tạo build môi trường thử chạy smoke test luồng ghi lỗi và xác minh sửa lỗi kiểm tra không còn lỗi nghiêm trọng | cf01 cf02 | cả đội | phúc tích hợp ngọc kiểm thử |

4

dữ liệu thực tế ngày 0 10: 21 21 18 18 23 18 18 13 8 5 5 sp đường lý tưởng giả định phạm vi 21 sp giảm đều: 21 189 168 147 126 105 84 63 42 21 0 sp

đọc tín hiệu:

ngày 1 chưa giảm: kiểm tra công việc chưa bắt đầu cách cập nhật burndown và việc đo theo sp còn lại

ngày 4 tăng từ 18 lên 23: có thể phát hiện thêm việc đổi ước lượng kiểm tra lịch sử thay đổi phạm vi và lý do không sửa dữ liệu cũ

ngày 5 giảm về 18 sau khi qr chậm: xác minh blocker thời gian chờ cổng qr việc nào bị ảnh hưởng và người phụ trách xử lý

ngày 9 10 đứng ở 5: kiểm tra pbi còn lại lỗi dod chưa đạt và khả năng hoàn thành trao đổi po về phạm vi không đánh dấu done khi chưa đạt dod

ngày 4: ghi nhận yêu cầu mã khuyến mãi 5 sp nhưng không tự thêm chỉ đổi phạm vi nếu developers và po thống nhất cách bảo vệ goal đồng thời công khai tác động ngày 5: phúc liên hệ cổng qr xác định sla eta đội tiếp tục việc không bị chặn ngày 6: ghi biên bản quyết định người phụ trách và hạn xử lý cập nhật sprint backlog và burndown từ thời điểm thay đổi

5

| ngoại lệ | xử lý | sprint goal dod | velocity burndown | công khai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| qr lỗi sau khi tạo đơn | giữ trạng thái đơn rõ ràng không báo đã thanh toán khi chưa xác nhận xử lý retry đối soát theo ac | không bỏ qua kiểm thử lỗi nếu không an toàn thì loại qr khỏi phạm vi dùng thử | chỉ tính pbi done khi đạt dod ghi blocker làm burndown phản ánh thực tế | ghi lỗi quyết định và tác động tại daily review |
| thiếu sđt điểm ngoài trường | chặn gửi đơn hoặc yêu cầu bổ sung po xác nhận quy tắc điểm ngoài trường trước khi làm | không triển khai hành vi chưa có ac | pbi chưa đạt dod không tính velocity ghi phần việc còn lại | bổ sung ac và cập nhật backlog |
| po thêm mã khuyến mãi 5 sp | không tự động nhận trao đổi ưu tiên và phụ thuộc chỉ thay thế phạm vi khi cả po và developers thống nhất | không làm goal mất khả năng đạt | ghi rõ thay đổi phạm vi trên burndown không viết lại lịch sử | ghi quyết định người đồng ý và lý do |
| pbi mới 80% chưa qua kiểm thử | tiếp tục kiểm thử sửa lỗi hoặc đưa phần chưa xong về product backlog | chưa đạt dod nên chưa done | không cộng sp vào velocity burndown vẫn thể hiện phần còn lại | nêu trạng thái thật trong review |